Příloha č. 4  – Harmonogram plnění

HARMONOGRAM:

Uzavření smlouvy 				T

Dodávka licencí a zahájení implementace (I)	nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy

Spuštění pilotního provozu (P)			nejpozději do       dní od dodávky licencí (I)

Pilotní provoz					30 pracovní dní od spuštění pilotního provozu (P)

Předání ESSL					ihned po ukončení pilotního provozu

Poskytování Služeb podpory provozu ESSL	po předání ESSL v trvání 36 měsíců

doplní účastník dle svých možností v souladu s čl. 9 zadávací dokumentace.