Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo:		Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchdol

Zastoupený:	Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

bank. spojení:	Komerční banka, a.s.

č. ú.:		19-5504550287/0100

IČ:		604 60 709

DIČ:		CZ60460709

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

- Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

bank. spojení:

č. ú.:

IČ:

DIČ:

zapsaný v OR vedeném       soudem v      , oddíl      , vložka

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka AV techniky do dřevařského pavilonu FLD“ smlouvu v následujícím znění:

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: dodávka a instalace komplexního řešení funkčních audiovizuálních systémů (řízení, ozvučování a zobrazování) do dřevařského pavilonu Fakulty lesnické a dřevařské, který umožní řízení všech komponent AV techniky a ovládání osvětlení (dále jen „dílo“).

- Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace a technické specifikace, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

- Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky definované projektovou dokumentací a technickou specifikací, obecně závaznými právními předpisy normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby předmět díla byl celkově vhodný z hlediska účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele.

- Místo provádění díla je v areálu sídla objednatele – Kamýcká 129, Praha – Suchdol, konkrétně nová budova dřevařského pavilonu Fakulty lesnické a dřevařské, na pozemku parc. č. 1627/1 a 1627/71.

- Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován, vykoná ji samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, prostřednictvím zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě. Zhotovitel je oprávněn dílo vykonávat prostřednictvím subdodavatelů výslovně uvedených v příloze č. 4 této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo či jeho jednotlivé části prováděly osoby, jež k tomu mají platné certifikáty vydané výrobcem zařízení a tyto certifikáty musí být schopen na žádost objednatele předložit.

- Dílem dle této smlouvy se rovněž rozumí:

  - vypracování dokumentace skutečného provedení ve dvou tištěných paré a jednou v elektronickém vyhotovení na CD ve formátu DWG;

  - vypracování a/nebo předání návodu k obsluze;

  - provedení potřebných zkoušek atestů a revizí v souladu s příslušnými technickými normami, pokud se vztahují na předmět díla a

  - zaškolení určených pracovníků objednatele.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby jím provedené dílo bylo plně funkční vzhledem k návaznostem na ostatní systémy objednatele, zejména na systém GlobalViewer Enterprise. Zhotovitel je rovněž povinen vyžádat si k zapůjčení od objednatele potřebné doklady a následně provést kontrolu všech návazných systémů, které mají přímou i nepřímou souvislost s funkčností díla a upozornit do deseti (10) dnů od předání jím vyžádaných dokladů na případné nesrovnalosti. Pokud tak neučiní, zavazuje se zajistit případné doplnění všech návazností, nutných ke kompletnímu předání plně funkčního díla, kompatibilního s již existujícími systémy objednatele, a jeho uvedení do provozu.

- Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci předmětného díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli provádějícími svou činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s eventuálními dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla.

- Objednatel se tímto zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu díla dle čl. IV. odst. 1 smlouvy.

- Objednatel není povinen vyčerpat celý předmět plnění, a to bez nároku na jakékoliv sankce ze strany zhotovitele.

III. Doba plnění

- Dílo specifikované v článku II. smlouvy se zhotovitel zavazuje zahájit do 3 týdnů od obdržení písemné výzvy objednatele, přičemž tato výzva nebude vystavena dříve než za 4 týdny od uzavření smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do       dnů od zahájení dle odst. 1 tohoto článku, nejpozději však do 30. 11. 2015.

- Objednatel výslovně upozorňuje, že místo plnění – budova Dřevařského pavilonu bude vybudována během roku 2015 a dodání díla bude možné dle průběhu stavby, přičemž zhotovitel se zavazuje svou činnost koordinovat se zhotovitelem stavby popř. ostatními dodavateli na stavbě.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílčí termíny plnění je objednatel oprávněn písemně upřesňovat, resp. stanovit, dopisem nebo na kontrolních dnech stavby. Budou-li objednatelem stanovené dílčí termíny technicky proveditelné, jsou pro zhotovitele závazné. V opačném případě zhotovitel musí prokázat, že není technicky možné objednatelem stanovené termíny splnit a navrhnout objednateli nejbližší technicky proveditelný termín splnění.

- Termín se považuje za splněný, pokud jsou dokončeny všechny práce, které mají předcházet splnění dané etapy a bezprostředně s ním souvisejí, a to v kvalitě dle projektové dokumentace se všemi souvisejícími detaily patřícími k dodávce zhotovitele. Splnění dané etapy bude potvrzeno objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k tomuto zápisu 3 dny předem.

- Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

- Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že bezodkladně dohodnou formou dodatku této smlouvy řešení, včetně zohlednění případných dopadů na termíny plnění díla a učiní vše pro odstranění takto vzniklých překážek. Pakliže by odstranění skrytých překážek znamenalo zvýšení ceny díla, bude objednatel potupovat v souladu s touto smlouvou.

- Jestliže se zhotovitel v souladu s odst. 5 tohoto článku domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět.

- Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout, přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

- Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

IV. Cena díla a platební podmínky

- Cena za předmět smlouvy v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele, vykalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle této smlouvy sjednanou celkovou cenu ve výši      ,- Kč bez DPH (slovy:       korun českých). DPH bude stanovena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy.

- Celková cena díla je stanovena dle závazného a úplného oceněného výkazu výměr, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).

- Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a neměnná.

- Celková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

- Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po řádném a včasném předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

- Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

- Úhrada ceny za dílo bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

V. Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje písemně vyrozumět objednatele o nezbytné stavební připravenosti, a to v dostatečném časovém předstihu, aby ji objednatel mohl bez zvýšeného úsilí zajistit a aby nedošlo k narušení provádění díla. Nesplní-li zhotovitel závazek uvedený v předcházející větě, odpovídá za veškeré škody v souvislosti s tím vzniklé i za prodlení při provádění díla v důsledku toho vzniklé.

- Objednatel zajistí pro zhotovitele:

- Užívání zařízení staveniště (včetně elektrické energie a vody) v rozsahu nezbytném pro provedení díla.

- Stavební připravenost v rozsahu, o kterém byl objednatel v souladu s odst. 1 tohoto článku řádně a včas vyrozuměn. Pokud tak zhotovitel neučinil, nemá nárok na změnu termínu z důvodu nedostatečné stavební připravenosti.

- Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla pokyny objednatele.

- Zhotovitel je povinen koordinovat svoje práce při zhotovování díla se zhotovitelem stavby.

- Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnost, svojí případnou odpovědnost za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností zhotovitele při provádění díla, nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši min. 5 mil. Kč, tato pojistná smlouva musí být platná a účinná po celou dobu provádění díla a je přílohou č. 3 této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen nejpozději  před podpisem této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné a včasné plnění smlouvy (tj. zejména za dodržení smluvních a záručních podmínek) ve výši 500 000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Právo z bankovní záruky za řádné a včasné plnění smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nebude postupovat dle sjednaných harmonogramů a provozních řádů, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby na celý předmět plnění.

- Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele.

- Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen v rámci poskytování součinnosti dle této smlouvy:

  - spolupracovat s dalšími zhotoviteli vykonávajícími činnost na místě provádění díla,

  - včas předávat oprávněnému zástupci objednatele požadavky na navazující profese,

  - respektovat požadavky dalších zhotovitelů vykonávajících činnost na místě provádění díla pro ostatní profese,

  - zúčastňovat se na výzvu objednatele kontrolních dnů,

  - průběžně konzultovat s objednatelem rozpracované dílo,

  - respektovat požadavky na koordinace prokazatelně sdělené písemnou, elektronickou nebo ústní formou i mimo kontrolní dny.

- V případě, že zhotovitel opakovaně poruší povinnost uvedenou v odst. 10 tohoto článku (poskytování součinnosti), je objednatel oprávněn zajistit část nebo celý předmět plnění této smlouvy jiným způsobem s tím, že skutečné náklady vzniklé tímto jiným způsobem zajištění plnění objednatelem ponese v celém rozsahu zhotovitel a uhradí je objednateli. Tyto náklady mohou být jednostranně započteny proti jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.

- Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 5 dnů s postupem prací oproti schválenému harmonogramu plnění, nebo oproti termínům (včetně milníků), dohodnutým jiným způsobem zástupci smluvních stran ve věcech realizace (např. v montážním deníku nebo na kontrolních dnech), může objednatel dále postupovat v souladu s čl. VII této smlouvy pro provádění díla.

VI. Záruka, odpovědnost za vady, odstraňování vad

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích předpisů, jakož i dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti.

- Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutých v této smlouvě.

- Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců na celé dílo a všechny jeho součásti a příslušenství. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků objednatelem. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit nahlášenou vadu díla, která se vyskytla v záruční době, do 15 dnů ode dne jejího nahlášení objednatelem.

- Zhotovitel je povinen na dobu do odstranění vady díla bezplatně vypůjčit objednateli zařízení se stejnými vlastnostmi jako vadné zařízení, které je součástí díla.

- V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto článku, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

- Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

- Tímto není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy z důvodu vad díla v případech stanovených zákonem.

- V případě sporu smluvních stran, zda má dílo vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem.

- V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.

- Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.

- Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

- Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončeného díla.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou zhotoviteli na adresu      .

- Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

- Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstraňování reklamovaných vad ve stanovených termínech je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele, nebo je čerpat z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem.

VII. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

- Smluvní pokuta za prodlení s dokončením realizace předmětu plnění je ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady nebo nedodělku z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení.

- Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

- Nedodrží-li zhotovitel povinnost dle čl. II odst. 6 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé takové porušení.

- Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

- Smluvní pokutu a náhradu škody je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě dokladu k úhradě vystaveného objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu.

- Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.

- Zaplacení výše uvedených pokut nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou činnost vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele o více než 15 dní oproti termínům uvedeným v této smlouvě.

- V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto uchazeč v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 15 dní po lhůtě splatnosti jednotlivých faktur.

- Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

- Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech, kdy:

- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,

- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,

- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

- V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a opustit místo plnění. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací.

VIII. Oprávnění zástupci smluvních stran

- Osoby oprávněné jednat za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních, k podpisu smlouvy a jejích dodatků:

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

- k jednání ve věcech realizace a kontroly kvality, k zápisům do montážního deníku:

Ing. Petr Herold, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.

- ve věcech předání díla a k zápisům do montážního deníku:

prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.

- Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních, k podpisu smlouvy a jejích dodatků:

- k jednání ve věcech technických a realizace, vedení montážního deníku:

- ve věcech předání díla:

IX. Závěrečná ujednání

- Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Projektové dokumentace a technické specifikace

(Pokyny k pro doplnění - bude doplněno při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem)

- Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr

(Pokyny k pro doplnění - doplní uchazeč v rámci jím podané nabídky v zadávacím řízení na předmět smlouvy v souladu s čl. IV. odst. 2 smlouvy a dle čl. 3. a 6.  zadávací dokumentace)

- Příloha č. 3 - Pojistná smlouva

(Pokyny k pro doplnění - bude doplněno při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, viz čl. 5 odst. 5 smlouvy)

- Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů

(Pokyny k pro doplnění - doplní uchazeč v rámci jím podané nabídky v zadávacím řízení na předmět smlouvy v souladu s čl. 7. zadávací dokumentace)

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Pokud není ve smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

- Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Jakékoliv další změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné a účinné pouze, mají-li formu písemných oboustranně potvrzených dodatků.

- Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

- Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli v souladu s § 147a odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění informaci o výši ceny uhrazené za plnění dle této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od splnění smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli v souladu s § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, seznam subdodavatelů, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od splnění smlouvy. Zhotovitel je povinen tyto údaje prokazatelným způsobem zaslat na právní oddělení objednatele (e-mail: pravni@czu.cz).

- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

- Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne …………………….   					V       dne …………

Za objednatele: 						Za zhotovitele:

Česká zemědělská univerzita v Praze

--------------------------------------------				--------------------------------------------------

Ing. Jana Vohralíková

kvestorka